Отчет об исполнении муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Филипповского муниципального образования»

за 2019 г.

Исполнение целевых показателей

| № | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения, предусмот-ренные программой (в сравнении с 2018годом) | Фактически достигнутые значения за отчётный период (2019 год) | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях | % | 50 | 50 | Статистические данные |
| 2 | Количество посетителей | чел | 9336 | 10188 | Статистическая форма отчетности 7-НК |
|  | Из них детей | чел | 4112 | 4151 | Статистическая форма отчетности 7-НК |
| 3 | Количество культурно –досуговых мероприятий | ед | 427 | 449 | Статистическая форма отчетности 7-НК |
|  | Количество мероприятий для детей | ед | 224 | 240 | Статистическая форма отчетности 7-НК |
| 4 | Число Культурно-досуговых формирований | ед | 22 | 24 | Статистическая форма отчетности 7-НК |
| 5 | Всего участников в Культурно-досуговых формированиях | чел | 389 | 425 | Статистическая форма отчетности 7-НК |

Исполнение финансирования   мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник Финансирования | Объем финансирования |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | Абсолютное (тыс. руб.) +/- | Относительное (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление материально-технической базы | Всего | 1060,5 | 1060,5 | 0 | 0 | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |
|  |  | Федеральный, | - | - |  |  |  |
|  |  | областной, | 1049,1 | 1049,1 |  |  |  |
|  |  | местный бюджеты | 11,4 | 11,4 |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт | Областной местный бюджеты | 140,71 | 140,71 | 0 | 0 | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |
| 2 | Видео и цифровая техника | Областной местный бюджеты | 203,6 | 203,6 | 0 | 0 | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |
| 3 | Приобретение декорации и сценическо-прстановочных средств | Областной местный бюджеты | 168,5 | 168,5 | 0 | 0 | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |
| 4 | Приобретение сценических костюмов | Областной местный бюджеты | 219,6 | 219,6 | 0 | 0 | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |
| 5 | Приобретение бытовой и радиотехники | Областной местный бюджеты | 180,5 | 180,5 | 0 | 0 | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |
| 6 | Приобретение компьютерной и вычислительной техники | ед | 126,05 | 126,05 |  |  | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |
| 7 | Приобретение прочего инвентаря | ед | 20,0 | 20,0 |  |  | МКУК «КДЦ Филипповского МО» |

Директор МКУК «КДЦ Филипповского МО»                         Л.И. Кузьмина