РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМИНСКИЙ РАЙОН

Администрация

Филипповского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.10.2013 г       с. Филипповск        №62

О начале разработки схемы

теплоснабжения Филипповского

муниципального образования

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,ст.23,46 Устава Филипповского муниципального образования, администрация Филипповского муниципального образования ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Приступить к разработке схемы теплоснабжения Филипповского муниципального образования  на период 2013 - 2028 годы.

- Создать рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения  Филипповского муниципального образования.

- Утвердить состав рабочей группы (приложение 1).

- Назначить ответственным за разработку схемы теплоснабжения Филипповского муниципального образования   главу администрации  Филипповского муниципального образования Федосеева А.А..

- Ответственному организовать работу по разработке и утверждению схемы теплоснабжения  Филипповского муниципального образования в соответствии календарным графиком (приложение 2).

- Настоящее постановление опубликовать в информационно – аналитическом, общественно – политическом еженедельнике «Вестник района» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования www.rzima.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Филипповского

муниципального образования                                            А.А.Федосеев

Приложение 1

к постановлению администрации

Филипповского муниципального образования

№62  от 29.10.2013 г.

СОСТАВ

рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения

Филипповского муниципального образования

Руководитель рабочей группы –

Глава Филипповского муниципального образования            А.А.Федосеев

Секретарь рабочей группы –

Ведущий   специалист администрации                         Л.А.Коробейникова

Члены рабочей группы:

Специалист администрации                                                         Т.И.Снежко

Депутат Думы Филипповского муниципального образования (по согласованию)

В.А.Сухвалов

Директор ООО «Тепловик» (по согласованию)                            И.И. Тужик

Начальник отдела ЖКХ,

транспорта и связи (по согласованию)                                         А.А. Ширяев

Приложение 2

к постановлению администрации

Филипповского муниципального образования

№62  от 29.10.2013 г.

Календарный график

разработки и утверждения схемы теплоснабжения

Филипповского муниципального образования

| № п/п | Наименование этапа | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение договора с разработчиком схемы теплоснабжения | 01.11.2013 | А.А.Федосеев |
| 2 | Размещение на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования www.rzima.ru. уведомления о начале разработки схемы теплоснабжения | 10.11.2013 | А.А.Федосеев |
| 3 | Сбор необходимой информации | Ноябрь 2013 | Разработчик |
| 4 | Разработка схемы теплоснабжения | Октябрь - ноябрь 2013 | Разработчик |
| 5 | Передача проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение администрации Филипповского муниципального образования | С 20 ноября 2013 по 25 ноября 2013 | Разработчик |
| 6 | Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения. Сбор замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения. | С 25 ноября 2013 по 30 ноября 2013 | А.А.Федосеев Разработчик |
| 7 | Размещение проекта схемы теплоснабжения в полном объеме на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования www.rzima.ru. Публикация в газете «Вестник района» сведений о размещении проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования. | Ноябрь 2013 | А.А.Федосеев |
| 8 | Размещение информации в газете «Вестник района» и на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования о дате и месте проведения публичных слушаний. | Ноябрь 2013 | А.А.Федосеев |
| 9 | Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения. | Ноябрь 2013 | А.А.Федосеев |
| 10 | Размещение на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования информации о завершении публичных слушаний и протоколов публичных слушаний. | Ноябрь 2013 | А.А.Федосеев |
| 11 | Принятие решения главой Филипповского муниципального образования об утверждении схемы теплоснабжения или о возврате на доработку. | Ноябрь 2013 | А.А.Федосеев |
| 12 | Размещение схемы теплоснабжения в полном объеме на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования www.rzima.ru.. Публикация в газете «Вестник района» сведений о размещении схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования. | Декабрь 2013 | А.А.Федосеев |