                                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация

Филипповского муниципального образования

Глава администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.04.2012г           с. Филипповск           № 18
Об утверждении  долгосрочной муниципальной 

 целевой  программы «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры  Филипповского 

 муниципального образованиям на 2012-2015гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 23, 46 Устава Филипповского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  Филипповского муниципального образованиям на 2011-2015гг.».  (Приложение).

2. Специалисту администрации Соболевой С.Ф.  настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
                                                                             Л.А.Коробейникова

Приложение к

Постановлению главы администрации

                                                                                                               Филипповского  муниципального образования

№ 18  от 06.04. 2012г.

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИЛИППОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2012-2015гг.»
С.Филипповск 

2012

Паспорт  долгосрочной муниципальной  целевой программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Филипповского  муниципального образованиям на 2012-2015гг.».  

	Наименование Программы
	Долгосрочная муниципальная  целевая Программа  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Филипповского  муниципального образования на 2012-2015гг.» (далее – Программа)

	Основание для разработки Программы 
	Программа разработана на основании перечня поручений Президента Российской Федерации № Пр-701 от 17 марта 2011 года

	Наименование, дата и номер правового акта об утверждении Программы 
	Постановление  главы администрации  Филипповского муниципального образования              №  18  от    06.04.2012г. 

	Заказчик Программы 
	Администрация  Филипповского муниципального образования Зиминского района Иркутской области 

	Ответственный исполнитель Программы 
	Администрация  Филипповского муниципального образования Зиминского района Иркутской области

	Основной разработчик Программы 
	Администрация  Филипповского муниципального образования Зиминского района Иркутской области

	Цели и задачи Программы 
	1) Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры;             

2) снятие напряженности с обеспечением населения Филипповского МО питьевой водой;     

 3) улучшение функционирования объектов  водоснабжения, находящихся в населенных пунктах Филипповского МО;                     

4) соответствие качества питьевой воды нормативным требованиям;                

5) внедрение высокоэффективного основного и вспомогательного оборудования объектов водоснабжения;                                 



	Сроки и этапы реализации Программы 
	2012- 2015 гг. Мероприятия Программы реализуются в течение всего периода. 


	Исполнители основных мероприятии Программы 
	Исполнительные органы местного самоуправления  Филипповского  муниципального образования Зиминского района Иркутской области во взаимодействии с ООО «Водоканал»

	Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам)
	Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы за счет средств областного бюджета – 1605тыс.рублей, из них: 

2013 год – 735                                                          2015 год – 870 
 Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы за счет средств местного бюджета  – 85 тыс. рублей, из них: 

2013 год – 40                                                          2015 год –45   (Перечень мероприятий с указанием сроков их выполнения  в Приложении 1, объемы финансирования  МО по годам в Приложении 2)

	Система организации и контроля за исполнением Программы 
	Организация и контроль за исполнением Программы осуществляются в установленном порядке органами местного самоуправления Филипповского  муниципального образования Зиминского района Иркутской области в пределах компетенции.


Пояснительная записка

 к долгосрочной муниципальной  целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Филипповского муниципального образованиям 
на 2012-2015гг.».  

Целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития   систем коммунальной инфраструктуры  путём  реконструкции, строительства и модернизации систем  объектов водоснабжения.
Выполнение задач позволит создать более  комфортные условия для  проживания населения,  повысить эффективность  функционирования коммунальных систем и улучшить качество коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории Филипповского муниципального образования, улучшить экологическую  ситуацию путём сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счёт её совершенствования.

Содержание программы 
Долгосрочная муниципальная  целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Филипповского муниципального образованиям на 2012-2015гг.».  состоит из следующих разделов:

1.Краткая характеристика Филипповского муниципального образования.

2.Анализ существующей организации систем коммунальной инфраструктуры.

3.Прогнозирование перспектив развития существующей системы коммунальной инфраструктуры.

4.Определение источников финансирования мероприятий и решений программы.
5.Сроки реализации Программы

6.Показатели эффективности реализации Программы. 
1. Краткая характеристика  Филипповского муниципального образования
      Филипповское муниципальное образование  расположено в северо-восточной части Зиминского района  и граничит с  сельскими  поселениями   Зиминского района: Ухтуйским, Харайгунским  муниципальными образованиями, с Нукутским районом  Усть–Ордынского автономного округа. 

      Расстояние  от с.Филипповск до г.Зимы по автомобильной дороге –  42км. Климат  резко континентальный с холодной продолжительной зимой и жарким летом. Годовая сумма атмосферных осадков составляет 330-380мм.

      Площадь  поселения  составляет  34390 га. В состав территории Филипповского муниципального образования входят 4 населенных пункта: с.Филипповск, уч. Холы 
п.  Большеворонежский, уч.Большелихачевский.  Размещение населения неравномерное, численность населения в селах  колеблется от 350 человек до 7 человек. 

      В поселении  функционирует 2  учреждения  образования.

Из них: 1 средняя общеобразовательная школа; 1 основная; 1 ДОУ. Всего учащихся и воспитанников в них – 107 человек. Охват дошкольным воспитанием – 15 человек. 

      Медицинское обслуживание  осуществляется 2 фельдшерско – акушерскими пунктами (ФАП), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и стационарную помощь населению. 

        Муниципальное образование  реализуют свои полномочия в области культуры через  МКУК «КДЦ Филипповского МО»
     2.   Анализ существующей организации систем коммунальной инфраструктуры.


В Филипповском  муниципальном образовании водоснабжение и эксплуатацию инженерных сетей и жилищного фонда осуществляют:  ООО «Водоканал».

Общая площадь жилого фонда МО – 11672  кв. м, муниципальный жилой фонд составляет – 2771 кв. м 


Протяженность  водопроводных сетей – 707 м, канализационных сетей – 685 м. 


Водоснабжение населения осуществляется 7 скважинами. 
3.Прогнозирование перспектив развития существующей системы коммунальной инфраструктуры.

В рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Филипповского муниципального образованиям на 2012-2015гг.».  предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. В с. Филипповск  необходимо выполнить капитальный ремонт разводящих водопроводных сетей  ул.Мира  (L = 707 м.) 
2. Вторым этапом необходимо выполнить капитальный ремонт канализационных сетей L = 685 м. Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить население ул.Мира 

с. Филипповск качественным водоснабжением и централизовать отвод стоков от благоустроенного сектора. 

4.Определение источников финансирования мероприятий и решений программы.

Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  Филипповского  муниципального образованиям на 2012-2015гг.». приведён     
Финансирование мероприятий программы будет осуществляться в установленном законодательством порядке за счет средств местного и областного бюджетов, а также из внебюджетных источников.                         

          Объемы финансирования Программы могут ежегодно  уточняться при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы. 

5. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2012 - 2015 годах.
6. Показатели эффективности реализации Программы.
В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик - координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

- координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

-  непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

-  подготовку отчетов о реализации Программы.

Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Филипповского МО;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

